|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О.  "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

План корректирующих и предупреждающих действий несоответствия «Низкое качество выполнения проекта»

Отчет

Период: с 01.01.2018 по 31.12.2018.

### Мероприятия, разработанные по сообщениям о несоответствии

| № | Сообщение о несоответствии | Мероприятие | Планируемая дата внедрения | Ответственный за внедрение | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о несоответствии №7 от 24.04.2018 по объекту 'A4 Планирование и осуществление проектных работ' | Разработать показатели, измеряющие результативность обмена информацией | 26.05.2018 | Руководитель проекта Павлов Иван Николаевич | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |
| 2. | Сообщение о несоответствии №8 от 24.04.2018 по объекту 'A4 Планирование и осуществление проектных работ' | Разработать методику оценки уровня мотивации | 25.04.2018 | Инженер-проектировщик Иванов Петр Семенович | Заместитель директора по качеству Барков Олег Петрович |

### Мероприятия, разработанные по результатам анализа несоответствия

| № | Номер анализа | Причина | | Мероприятие | Планируемая дата внедрения | Ответственный за внедрение | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Название |
| 1. | ВП1-2018 | 011-1 | Низкая квалификация персонала, выполняющего проект | Провести обучение сотрудников | 17.03.2018 | Начальник отдела кадров Чуркина Варвара Игоревна | Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович |
| 041-1 | Несоответствующие условия хранения | Разработать инструкцию по хранению ТМЦ | 10.03.2018 | Кладовщик Соколова Ольга Ивановна | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
| 041-2 | Несоответствующие условия транспортировки | Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ | 17.03.2018 | Менеджер по снабжению Сидоркин Василий Викторович | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |